АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОЛОГОЗАЙМИЩЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

АХТУБИНСКИЙ  РАЙОН   АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10.2012                                                                                                   №  31

О внесении изменений и дополнений

в  целевую программу «Развитие дорожного

хозяйства МО «Пологозаймищенский сельсовет»

на 2012-2016 годы и перспективу до 2020 года.»

С целью рационального использования бюджетных средств и в связи с рассмотрением правительством Астраханской области бюджетных проектировок на 2013-2015 годы в части межбюджетных трансфертов администрация муниципального образования «Пологозаймищенский сельсовет» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в  целевую программу «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования «Пологозаймищенский сельсовет»  на 2012-2016 годы и перспективу до 2020 года.», утвержденную  постановлением администрации МО «Пологозаймищенский сельсовет»  № 55 от 26.08.2011 г:

1.1. Объемы и источники финансирования Программы изложить в новой редакции (прилагается)

1.2. Приложение 1 к целевой программе «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования «Пологозаймищенский сельсовет»  на 2012-2016 годы и перспективу до 2020 года.»: «Перечень муниципальных автодорог, требующих строительства и подлежащих ремонту на территории МО «Пологозаймищенский сельсовет» изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.3.  Приложение 2 к целевой программе «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования «Пологозаймищенский сельсовет»  на 2012-2016 годы и перспективу до 2020 года.»: «Сводная таблица планируемых затрат на ремонт и строительство автодорог в МО «Пологозаймищенский сельсовет» с 2012 по 2020 год» изложить в новой редакции (приложение № 1)

2. Обнародовать настоящее постановление  в соответствии с Положением о порядке ознакомления граждан с нормативными актами органов местного самоуправления в МО «Пологозаймищенский сельсовет» и разместить на официальном сайте администрации МО «Пологозаймищенский сельсовет» http://mo.astrobl.ru/pologozajmishhenskijselsovet/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

«Пологозаймищенский сельсовет»                                                         В.А.Курбатов

Приложение к Постановлению администрации

МО «Пологозаймищенский сельсовет»

№   от 15.10.2012 года

| Объёмы и источники финансирования Программы «Развитие дорожного хозяйства МО «Пологозаймищенский сельсовет» на 2012 – 2016 годы и перспективу на 2020 год» | общие затраты на реализацию Программы за счёт всех источников финансирования - 9830,211 тыс. руб., в том числе: |
| --- | --- |
|  | из областного бюджета Астраханской области - 8352,16 тыс. руб., в том числе по годам: | из местного бюджета поселения – 1478,051 тыс. руб., в том числе по годам: |
|  | 2012 г. – 531,46 тыс. руб., 2013 г. – 764,40 тыс. руб., 2014 г. – 853,00 тыс. руб., 2015 г. - 880,30 тыс. руб., 2016 г. - 1064,60 тыс. руб.; 2017 г. - 1064,60 тыс. руб; 2018 г. - 1064,60 тыс. руб; 2019 г. - 1064,60 тыс. руб; 2020 г. - 1064,60 тыс. руб. | 2012 г. – 59,051 тыс. руб., 2013 г. – 284,90 тыс. руб., 2014 г. – 244,80 тыс. руб; 2015 г. – 297,80 тыс. руб., 2016 г. - 118,30 тыс. руб., 2017 г. - 118,30 тыс. руб., 2018 г. - 118,30 тыс. руб., 2019 г. - 118,30 тыс. руб., 2020 г. - 118,30 тыс. руб., |

Приложение № 1

к  целевой программе

«Развитие дорожного хозяйства

МО «Пологозаймищенский сельсовет»

на 2012 – 2016 годы и перспективу на 2020 год»

Перечень

муниципальных автодорог общего пользования местного значения на территории МО «Пологозаймищенский сельсовет», требующих строительства и подлежащих ремонту

|  | Наименование автодороги | Протяженность, км. | Финансирование по источникам, тыс.руб. | Характер работ | Тип покрытия | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет Астрахан-ской области | Бюджет МО «Пологозаймищенский сельсовет» |  |  |  |
| 1 | Въездная дорога в село | 0,70 | 99,00 | 89,10 | 9,90 | Ямочный ремонт | асфальт | 2012 |
| 2 | ул. 1 Мая | 0,38 | 99,00 | 89,10 | 9,90 | Ямочный ремонт | асфальт | 2012 |
| 3 | ул.Братская | 0,70 | 99,00 | 89,10 | 9,90 | Ямочный ремонт | асфальт | 2012 |
| 4 | Микрорайон-1 | 2,20 | 99,00 | 89,10 | 9,90 | Ямочный ремонт | асфальт | 2012 |
| 5 | Микрорайон-2 | 0,42 | 99,00 | 89,10 | 9,90 | Ямочный ремонт | асфальт | 2012 |
| 6 | ул.60 лет СССР | 0,32 | 95,5111 | 85,96 | 9,5511 | Отсыпка | щебень | 2012 |
| 7 | ул.Братская | 0,70 | 424,65 | 382,2 | 42,45 | Ямочный ремонт | асфальт | 2013 |
| 8 | ул. 1 Мая | 0,70 | 424,65 | 382,2 | 42,45 | Ямочный ремонт | асфальт | 2013 |
| 9 | ул. 1 Мая | 0,15 | 473,9 | 426,5 | 47,4 | Отсыпка щебнем | грунт | 2014 |
| 10 | ул.Интер-национальная | 0,50 | 473,9 | 426,5 | 47,4 | Отсыпка | щебень | 2014 |
| 11 | ул.60 лет СССР | 0,32 | 489,05 | 440,15 | 48,9 | Асфальтобетонное покрытие | щебень | 2015 |
| 12 | ул. Новая | 0,28 | 489,05 | 440,15 | 48,9 | Отсыпка щебнем | грунт | 2015 |
| 13 | ул.Студенческая | 0,26 | 512,6 | 461,34 | 51,26 | Отсыпка щебнем | грунт | 2016 |
| 14 | ул.Колхозная | 0,24 | 473,15 | 425,83 | 47,32 | Отсыпка щебнем | грунт | 2016 |
| 15 | ул.Астраханская | 0,10 | 197,15 | 177,43 | 19,72 | Отсыпка щебнем | грунт | 2016 |
| 16 | ул.60 лет СССР | 1,00 | 1182,9 | 1064,6 | 118,3 | Отсыпка щебнем | грунт | 2017 |
| 17 | ул.Молодежная | 0,66 | 591,45 | 532,3 | 59,15 | Отсыпка щебнем | грунт | 2018 |
| 18 | ул.Степная | 0,36 | 591,45 | 532,3 | 59,15 | Отсыпка щебнем | грунт | 2018 |
| 19 | ул.Зеленая | 0,32 | 591,45 | 532,3 | 59,15 | Отсыпка щебнем | грунт | 2019 |
| 20 | ул.Студенческая | 0,26 | 591,45 | 532,3 | 59,15 | Асфальтобетонное покрытие | щебень | 2019 |
| 21 | ул. Новая | 0,28 | 591,45 | 532,3 | 59,15 | Асфальтобетонное покрытие | щебень | 2020 |
| 22 | ул.Астраханская | 0,40 | 591,45 | 532,3 | 59,15 | Асфальтобетонное покрытие | щебень | 2020 |
| 23 | Изготовление проектно-сметной документации на дорожную сеть |  | 200,00 |  | 200,00 |  |  | 2013 |
| 24 | Межевание земельных участков, расположенных под дорогами |  | 150,00 |  | 150,00 |  |  | 2014 |
| 25 | Оформление собственности на дороги |  | 200,00 |  | 200,00 |  |  | 2015 |
|  | ИТОГО |  | 9830,2111 | 8352,16 | 1478,0511 |  |  |  |

Приложение 2

к  целевой программе

«Развитие дорожного хозяйства

МО «Пологозаймищенский сельсовет»

на 2012 – 2016 годы и перспективу на 2020 год»

Сводная таблица планируемых затрат на ремонт и строительство автодорог

в МО «Пологозаймищенский сельсовет» с 2012 по 2020 год

| № п/п | Наименование муниципального образования | Запланировано собственных средств (тыс.руб) | Необходимо субсидий из областного бюджета (тыс.руб) | Итого средств (тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год | сумма | год | сумма | год | сумма |
| 1 | МО «Пологозаймищенский сельсовет | 2012 | 59,051 | 2012 | 531,46 | 2012 | 590,511 |
|  |  | 2013 | 284,90 | 2013 | 764,40 | 2013 | 1049,30 |
|  |  | 2014 | 244,80 | 2014 | 853,00 | 2014 | 1097,80 |
|  |  | 2015 | 297,80 | 2015 | 880,30 | 2015 | 1178,10 |
|  |  | 2016 | 118,30 | 2016 | 1064,60 | 2016 | 1182,90 |
|  |  | 2017 | 118,30 | 2017 | 1064,60 | 2017 | 1182,90 |
|  |  | 2018 | 118,30 | 2018 | 1064,60 | 2018 | 1182,90 |
|  |  | 2019 | 118,30 | 2019 | 1064,60 | 2019 | 1182,90 |
|  |  | 2020 | 118,30 | 2020 | 1064,60 | 2020 | 1182,90 |
| ИТОГО |  | 1478,051 |  | 8352,16 |  | 9830,211 |