АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОЛОГОЗАЙМИЩЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

АХТУБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Р А С П О Р Я Ж  Е Н И Е

           27.03.2025                                                                                        № 30 - р

О проведении мероприятий по весенней санитарной очистке, 
благоустройству и озеленению территории муниципального
образования «Сельское поселение Пологозаймищенский сельсовет
Ахтубинского муниципального района Астраханской области»

                 В целях повышения уровня благоустройства и улучшения санитарного состояния  территории муниципального образования «Сельское поселение Пологозаймищенский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области», развития инициативы населения, а также обеспечения экологически благоприятной среды для проживания населения:

1. Объявить с 01 апреля по 15 мая 2025 года месячник по весенней санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории муниципального

2. образования  «Сельское поселение Пологозаймищенский сельсовет

1. Ахтубинского муниципального района Астраханской области»;

2. Утвердить перечень мероприятий по весенней санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории муниципального

образования «Сельское поселение Пологозаймищенский сельсовет

Ахтубинского муниципального района Астраханской области» на 2025 год        (приложение № 1);

1. Администрации поселения:

- обеспечить организацию и контроль проведения мероприятий по весенней санитарной очистке, благоустройству и озеленению на подведомственных территориях;

- обеспечить агитационную и разъяснительную работу по привлечению к работам на территории поселения коллективов предприятий, организаций,  независимо от форм собственности, общественных организаций, населения по месту жительства. Особое внимание обратить на очистку придомовых территорий, контейнерных площадок, скверов, воинских захоронений, ликвидацию стихийных мест скопления твердых бытовых отходов, сохранность зеленых насаждений;

- в ходе месячника по весенней санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории муниципального образования  «Сельское поселение Пологозаймищенский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области» провести субботники по наведению чистоты и порядка, улучшению санитарного и экологического состояния населенных пунктов;

- еженедельно представлять в управление коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Ахтубинский муниципальный район» информацию о ходе выполнения мероприятий по весенней санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории  муниципального образования «Сельское поселение Пологозаймищенский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области»;

- регулярно проводить работу по профилактике нарушений в сфере благоустройства, осуществлять постоянный контроль за несанкционированным сбросом мусора на территории поселения. По каждому выявленному факту принимать меры административного воздействия к нарушителям.

2. Руководителям предприятий, организаций, независимо от форм собственности: 

- организовать проведение мероприятий по очистке закрепленных территорий согласно Правил благоустройства территории муниципального образования «Пологозаймищенский сельсовет»; 

- объявить пятницу санитарным днем; 

- организовать еженедельную уборку закрепленных территорий;

- еженедельно представлять в администрацию муниципального

образования «Сельское поселение Пологозаймищенский сельсовет

Ахтубинского муниципального района Астраханской области» информацию о ходе выполнения мероприятий по весенней санитарной очистке, благоустройству и озеленению закрепленных территорий.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования 

«Пологозаймищенский сельсовет»              ________________     Курбатов В.А. 

Перечень

мероприятий по весенней санитарной очистке, благоустройству и озеленению 

территории муниципального образования 

«Сельское поселение Пологозаймищенский сельсовет

Ахтубинского муниципального района Астраханской области» на 2025 год

	№п/п
	Наименование

мероприятий
	Финанси-рование,

тыс.руб.


	Сроки

исполнения
	Исполнители

	1
	2
	3
	4
	5

	1.

1.1.

1.2.
	Организационная работа:

Разработка распоряжения о проведении мероприятий по весенней санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории  муниципального образования «Пологозаймищенский сельсовет»

Доведение информации о проведении месячника по весенней  санитарной очистке,  благоустройству и озеленению территории поселения до населения и организаций, предприятий, независимо от форм  собственности.
	
	до 

01.04.2025
до 

01.04.2025
	администрация

поселения

администрация

поселения

	2.

2.1.
	Уличное освещение:

Содержание и ремонт уличного освещения
	78,8
	весь 

период
	администрация

поселения



	3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.
	Санитарная очистка:

Проведение субботников по санитарной очистке территорий, закрепленных за предприятиями, организациями, независимо от форм собственности

Проведение субботника по санитарной очистке кладбища

Выявление и уборка очагов несанкционированных свалок в черте населенных пунктов
Проведение работ по санитарной очистке придомовых территорий

Уничтожение сорной растительности
	
	апрель-

май,

сентябрь-октябрь

апрель

апрель,

октябрь

апрель,

октябрь

июль-сентябрь
	руководители

предприятий, организаций

администрация

поселения,
жители

поселения,

руководители

предприятий, организаций

администрация

поселения

жители

поселения

администрация

поселения, жители

поселения,

руководители

предприятий, организаций



	4.

4.1.

4.2.
	Озеленение:

Содержание зеленых насаждений (полив, прополка, обрезка сухих веток)

Посадка деревьев
	10,0

	весь 

период

апрель-

май
	администрация

поселения,

руководители

предприятий, организаций

администрация

поселения,

руководители

предприятий, организаций



	5.

5.1.

5.2.
	Благоустройство:

Содержание и ремонт памятников, обелисков и скверов

Содержание и ремонт технического водопровода
	20,0

231,0

	весь 

период

весь 

период
	администрация

поселения,

руководители

предприятий, организаций

администрация

поселения

	
	Итого
	339,8
	
	


